**PERFIL DEL PROYECTO**

1. **INFORMACIÓN GENERAL**
2. Nombre del proyecto:

Construcción de edificio para la Escuela de Educación Especial y oficinas para la Asociación de Personas con Discapacidad ASOPEDI, Aguacatán, Huehuetenango.

1. Tiempo para ejecutar el proyecto: seis meses
2. Cantidad de personas beneficiarias: 637
3. Población total a Beneficiar:

Mujeres: 301 Hombres: 336 Total: 637

1. **INFORMACIÓN GEOGRÁFICA:** (Donde se desarrollará el proyecto)
2. Urbano: X Rural: X
3. Distancia en Kms. de la comunidad a la Cabecera Municipal: 2.00 kilómetros
4. Vías de acceso: Carretera: X Brecha: Herradura:
5. Colindancias:
   1. Al norte: con los señores, Francisco Vicente Mendoza, Pascual Vicente Mendoza y Gaspar Mendoza Segundo
   2. Al Sur: con el señor Felipe Cruz Mendoza
   3. Al este: con el Señor Francisco Mateo
   4. Al Oeste: con el señor Gaspar Cruz Ailón
6. Clima Predominante:

Frío: --- Templado: X Cálido: ---

1. **ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD**
2. Trabajo principal de los hombres: los hombres se dedican a diversas actividades dentro de los cuales se visualizan lo siguiente, agricultura, albañilería, ganadería y otras actividades que generan ingresos económicos de manera colectiva para la familia.
3. De la mujer: la mujer se ha destacado por el aporte económico hacia su familia mediante las actividades económicas, producción y venta de hortalizas, quehaceres domésticos, textilería, panadería entre otras que le permite aportar a los gastos generales du su familia.
4. Principales cultivos: granos básicos, verduras y frutas.
5. **Organización Comunitaria:**

Alcaldes Auxiliares: X ONGS: X

Comités: X OGs: X

Asociaciones: X Iglesias: X

Cooperativas: X COCODES: X

**5.- PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN**

**PROBLEMÁTICA A RESOLVER**: (Explicar de forma sencilla el problema que hay en la comunidad)

1.- Que desde el año 2007 viene funcionando la Escuela de Educación Especial por medio de la Asociación de Personas con Discapacidad denominada legalmente –ASOPEDI- del municipio de Aguacatán, sin embargo por la falta de recursos financieros la asociación, no ha podido construir edificio propio para sus instalaciones tanto técnicas y operativas, por tanto se considera como una limitante para poder brindar adecuadas atenciones a los socios y beneficiarios ( personas con discapacidad, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres), en los años anteriores ha venido funcionando mediante instalaciones que la municipalidad de Aguacatán ha brindado en calidad de usufructo.

2.- Que la Asociación de Personas con Discapacidad ASOPEDI, de igual manera viene funcionando desde años atrás con la implementación de actividades técnicas y operativas, pero carece de un edificio propio para poder atender a la población del municipio de Aguacatán y sus comunidades. Actualmente cuenta con un espacio para las oficinas administrativas, pero es a través del alquiler de una vivienda que está ubicada en la zona 1 del municipio de Aguacatán.

**6.- JUSTIFICACIÓN**: (Porqué es necesaria la ejecución del proyecto.)

Para que la Asociación de Personas con Discapacidad y la Escuela de Educación Especial para que pueda funcionar de la mejor manera es necesario la construcción eficiente y adecuada de las instalaciones de la asociación para que pueda brindar asistencia y atención a las personas con discapacidad mediante los ejes de trabajo y servicios de la asociación como una oportunidad incluyente y por derecho a toda personas con discapacidad del municipio de Aguacatán de manera incluyente y sin discriminación alguna.

El aumento proporcional de las personas con discapacidad en el municipio de Aguacatán se ha vuelto un reto y desafío, debido a la atención y asistencia que requieren así mismo para la asociación ya que no se cuenta con instalaciones adecuadas para la atención técnica derivado de los servicios que ofrece la entidad, ante las gestiones institucionales el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad ha aportado con recursos para el equipamiento de recursos necesarios así mismo el Grupo Editor de la Revista del Discapacitado de Cataluña España en la compra del terreno en donde se ha iniciado la construcción del edificio, sim embargo es válido mencionar que los recursos a través de donaciones no cubren los gastos de construcción y pago de los trabajadores.

Al poder contar con las instalaciones de la Asociación de Personas con discapacidad, se podrá brindar atención y asistencia adecuada a los diferentes tipos de discapacidad en el municipio de Aguacatán.

**7.- OBJETIVOS**: (Que desea lograr con la ejecución del proyecto).

Mejorar la infraestructura de la Escuela de Educación Especial y programas que impulsa la asociación en atención educativa y personal de manera esencial para niños y adolescentes con discapacidad.

Contar con infraestructura propia de ASOPEDI para brindar una atención adecuada a la población en general de Municipio de Aguacatán, Huehuetenango.

**8.- DESCRIPCION DEL PROYECTO**: (Escribir las actividades más importantes del proyecto)

Ante la falta de recursos financieros ASOPEDI, ha gestionado a través de actividades de recaudación de fondos con el apoyo de la población en general del municipio de Aguacatán, sin embargo es de reconocer que con la colaboración del medio social no es suficiente culminar la construcción del edificio para la asociación. Las actividades a implementar con el proyecto serán los siguientes:

1.- Asambleas con padres de familia, de niños con discapacidad para considerar la necesidad de la construcción del edificio.

2.- Reuniones en la sede de ASOPEDI Aguacatán, con personeros del Grupo Editor de la Revista del Discapacitado con sede en Cataluña España para los procesos de gestión para la compra del terreno que actualmente ya se tiene a nombre de ASOPEDI.

3.- Acompañamiento a personas directamente al terreno propiedad de ASOPEDI para recabar información para la elaboración de planos y presupuestos para a la construcción del edificio.

4.- Reunión Ordinaria con integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Personas con Discapacidad ASOPEDI, Acta No. 12-2022 de fecha 31 de agosto 2,022 acordaron gestionar ante el Alcalde y Concejo Municipal un fondo de Q300,000.00 para la Construcción del edificio en mención.

5.- Elaboración de expediente con documentos de requisitos requeridos por parte de la Municipalidad de Aguacatán para respaldar el proyecto de construcción.

Para el presente proyecto de intervención se describe la necesidad de contar con materiales que alucen la culminación de ejecución del primer nivel de construcción del edificio de la escuela de ASOPEDI como una prioridad para brindar atención y acceso a los diferentes servicios de asistencia a las personas con discapacidad, para la asociación es de suma importancia culminar con el proceso de ejecución ya que en términos de sostenibilidad institucional con la finalización de construcción se contemplara un ahorro por el pago de alquiler de las instalaciones actuales en donde funcionan las diferentes áreas de ASOPEDI tales como: fisioterapia, integración laboral y la Escuela de Educación Especial, con el ahorro del edificio alquilado se garantizara un lugar adecuado y propio en donde los socios de ASOPEDI recibirán asistencia técnica y operativa generando respuesta a sus diferentes necesidades, por tanto la asociación se posiciona como la única entidad con presencia en el municipio de Aguacatán que promueve y vela por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Ante ello se ve la necesidad de proyecta las necesidades de adquirir materiales.

**9.- RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

Presupuesto necesario para la Construcción del Proyecto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **APORTE EN QUETZALES** | | |
| APORTE MUNICIPALIDAD | APORTE COMUNIDAD | OTROS |
| Construcción del Edificio para la Escuela de Educación Especial y Oficinas de la Asociación de Personas con Discapacidad ASOPEDI | Q 300,000.00 |  |  |
| **APORTE MUNICIPALIDAD** | **Q 300,000.00** |  |  |
| Mano de Obra No Calificada |  | Q120,000.00 |  |
| **APORTE ASOPEDI** |  | **Q120,000.00** |  |

**Presupuesto en Materiales para la Construcción del Proyecto:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Pruducto** | **Precio Unidad** |  | **TOTAL** |
| 2 | Puetas de 0.80 x 2 mts | Q 1,200.00 |  | Q 2,404.00 |
| 1 | Puerta de 1 mt x 2.20 mts | Q 1,700.00 |  | Q 1,700.00 |
| 6 | Puertas de 1.20 x 2.20 | Q 2,800.00 |  | Q 16,800.00 |
| 1 | Puerta de 1.45 mts x 2.20 mts | Q 3,200.00 |  | Q 3,200.00 |
| 1 | Ventana de 2.35 mts x 1.80 mts | Q 4,900.00 |  | Q 4,900.00 |
| 3 | Ventanas de 2 mts x 1.20 mts | Q 3,168.00 |  | Q 9,504.00 |
| 3 | Ventanas de 2 mts x 1.80 mts | Q 4,752.00 |  | Q 14,256.00 |
| 6 | Vemtanas de 4 mts x 1.80 | Q 9,504.00 |  | Q 57,024.00 |
| 1 | Ventana de 5 mts x 1.80 mts | Q 11,880.00 |  | Q 11,880.00 |
| 1 | Balcon 2.55 mts x 2 mts | Q 3,827.00 |  | Q 3,827.00 |
| 3 | balcones 2.20 mts x 1.40 mts | Q 2,314.00 |  | Q 6,942.00 |
| 3 | Balcones 2.20 x 2 mts | Q 3,204.00 |  | Q 9,612.00 |
| 6 | Balcones 4.20 mts x 2 mts | Q 6,675.00 |  | Q 40,050.00 |
| 1 | Balcon de 5.20 x 2 mts | Q 8,010.00 |  | Q 8,010.00 |
|  |  | Q 67,134.00 |  |  |
| 450 | metros cuadrados de piso ceramico | Q 120.00 |  | Q 54,000.00 |
| 10 | Camionadas de Selecto | Q 300.00 |  | Q 3,000.00 |
| 2 | Camionada de Arena | Q 1,400.00 |  | Q 2,800.00 |
| 2 | Camionada de Piedrin | Q 1,400.00 |  | Q 2,800.00 |
| 2 | camionada de arena amarilla | Q 1,400.00 |  | Q 2,800.00 |
| 5 | bolsas de cal | Q 38.00 |  | Q 190.00 |
| 225 | bolsas dd cemento UCG | Q 82.00 |  | Q 18,450.00 |
| 150 | bolsas de monocapa blanco | Q 77.00 |  | Q 11,550.00 |
| 100 | Bolsas de moncapa gris | Q 53.00 |  | Q 5,300.00 |
| 75 | Bolsas de repello de misto listo **extra LISO** | Q 86.00 |  | Q 6,450.00 |
| 1 | Biodigestor **ROTOPLAS 1300 LTS** con caja de lodos **30 X 30** | Q 6,300.00 |  | Q 6,300.00 |
| 1 | Sanitario con accesorios **blanco** | Q 380.00 |  | Q 380.00 |
| 1 | lavamanos **BLANCO** | Q 200.00 |  | Q 200.00 |
| 1 | llave para lavamanos **BLANCO** | Q 25.00 |  | Q 25.00 |
| 1 | pedestal para lavamanos **BLANCO** | Q 180.00 |  | Q 180.00 |
| 10 | tubos de 4 pugadas PCI blanco **160** | Q 425.00 |  | Q 4,250.00 |
| 6 | Codos a 45 de 3 pulgadas **pvc** | Q 35.00 |  | Q 210.00 |
| 4 | Codos a 45 de 3 pulgadas **pvc** | Q 35.00 |  | Q 140.00 |
| 4 | Codos de 3 pulgadas **pvc** | Q 60.00 |  | Q 240.00 |
| 5 | T de 4 pulgadas **pvc** | Q 100.00 |  | Q 500.00 |
| 5 | reducidores de 4 a 3 **pvc** | Q 40.00 |  | Q 200.00 |
| 1 | Codo de 4 pulgadas **pvc** | Q 75.00 |  | Q 75.00 |
| 4 | Codos de 3 Ppulgadas **pvc** | Q 60.00 |  | Q 240.00 |
| 1 | 1/4 de pegamento tangit | Q 950.00 |  | Q 950.00 |
| 5 | tubos de 1/2 PVC | Q 25.00 |  | Q 125.00 |
| 10 | codos de ½ | Q 3.00 |  | Q 30.00 |
| 4 | t de ½ | Q 3.00 |  | Q 12.00 |
| 4 | tubos rectangulares 2X1 **ch16 negro** | Q 106.00 |  | Q 424.00 |
| 5 | Libras de porcelana | Q 4.00 |  | Q 20.00 |
| 1 | angular de 1/2 **solo viene 3/4** | Q 66.00 |  | Q 66.00 |
| 2 | planas de 1/2 **x 1/8** | Q 30.00 |  | Q 60.00 |
| 10 | libras de alambre de amarrre | Q 8.00 |  | Q 80.00 |
| 25 | libras de clavos de 3 pulgadas | Q 8.00 |  | Q 200.00 |
| 120 | bolsas pegaso | Q 28.00 |  | Q 3,360.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **TOTAL** | **Q 315,716.00** |

**10.- INFORMACION DE LA CONTRAPARTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRES** | **CARGO** | **TELEFONO** |
| Hilda Floridalma Cardona Rivas de Pérez | Presidente y Representante Legal de ASOPEDI | **31720575** |
| Libnny Elvira Vicente Osorio | Secretaria | **57454184** |
| Irma Yolanda Cristóbal Raymundo | Tesorera | **50304016** |
| María Margarita Mejía López | Vocal Primero | **49609733** |
| Juliana Hernández Puentes | Vocal Tercero | **59960207** |
| María Ortiz Ailón | Coordinadora | **40939531** |
| Feliciano Mendoza Bernal | Fundador | **53201400** |
| Griselda Cristóbal Méndez | Trabajadora Social | **48875396** |